

**SAIDAMR02** MINUTA DE REUNIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  |
| Lugar de la reunión: | [Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo](http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/contenidodependencia.aspx?q=Q1SajNL/6MAo6lDCMOvA1A==) |
| Fecha: | 02/05/2018 |
| Horario: | 10:00 – 11:10 |
| Participantes: | Ma. del Carmen Emma Sánchez Díaz  Dora Nely Vega González  Arturo Juárez Lima |
| Temas revisados: | * Realizar la tabla de ESTRADOS digital donde los solicitantes puedan ver las solicitudes. (30 días hábiles). * Se agregan estatus a las solicitudes. * Se contempla el estatus de pagado cuando la solicitud tiene una orden de pago. * Generar el formulario de registro de solicitud publica para todos los ciudadanos. (portal de gobierno del estado). |
| Acuerdos: | * Envió de procedimientos de recursos de revisión por parte de la unidad de transparencia. * Envió de la retroalimentación del documento SRS-SAIDA por parte de la unidad de transparencia. * Realizar avances en desarrollo por parte del departamento de tecnologías. |
| Elaboró: | Dora Nely Vega González |